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                                                                                              OÜ Valga Puu
                                                                                               Hummuli vald

                                                                                               Valgamaa

                                                                                               Reg.nr. 10600304

                                                                                               Telefon 51 41 255
Meie poolt pakutav Lüüdianso majandamise kava. 
Tööd suvel ja sügisel 2009:
Eraldustel 2;3;4 teha valgutusraiet. Teenuse hind 2200 EEK/ha. 
Eraldustel 12;23;24 teha valgustusraie. Teenuse hind 2500EEK/ha. 
Eraldusel 16 teha valgustsuraie, et kuusk välja päästa. Teenuse hind 1800EEK/ha. Sügisel eraldusel 16 määrida kuuse ladvad kokku servacoliga, et vältida uluki kahjustust.  
[image: image8.jpg]D




Pilt1 eraldus 16
Eraldus 13 ja pool eraldusest 9 teha lageraiet. Piki er 12 ida külge.  Eraldustel on tehtud varem mitmeid kordi sanitarraiet, mille käigus on nõrgestatud puistut. Kuusk kuivab grupiti kogu eralduse ulatses, esineb ka tuulemurdu.  Vanades raiete häiludes on juba olemas uuendus. Peale lõppraie teostamist teostada maapinna mineraliseerimine ja jätta looduslikule uuendusele. 
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Pilt 2 eraldus 9
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Pilt 3 eraldus 13

Eraldus 15 teha aegjärkse raie viimane järk. Kogu eraldusel on järelkasv olemas. Järelkasvu säilitamiseks teha raietööd meestega.
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Pilt 4 eraldus 15
Prognoositud raiemaht (tihumeetrites):
	Puuliik
	palk 
	paber
	küte
	kokku

	Ma
	273
	78
	39
	390

	Ku
	330
	110
	110
	550

	Ks
	0
	5,4
	0,6
	6

	Hb
	0
	5
	5
	10

	Lv
	0
	0
	4
	4

	kokku
	603
	198,4
	158,6
	960


Hinnad tihumeetri kohta:
Juuli  keskmine hind palgil 13+ cm on 780 krooni. Paberipuu hind on 420 krooni. Küttepuu hind on 300-360 krooni.
Raie ja kokkoveo hind lõigatavatel lankidel on 130 krooni. Transport maksab sõltuvalt kaugusest 60-130 krooni.
Tööd talvel 2009:

Eraldustel 7; 18 ja 21 teha harvendusraie,. Puistud on liiga tihedad, puude arv hektaril kõrge. Puude kõrguse ja diameetri proportsioon on paigast ära.
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Pilt 5 eraldus 7
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Pilt 6 eraldus 18

Eraldus 6 teha sanitarraiega kujundusraie, et esile tuua vana talukoht. 

Eraldusel 8 teha aegjärkne raie, kuna on olemas järelkasv. Lõigata välja leppa ja kahjustatud kuuske.
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Pilt7 eraldus 8
Eraldustel 1; 11 ja 22 teha lageraie kuna eralduste kooseisus on üle 80 aasta vanune kask ja haab. Kevadel 2010 teha maapind ja jätta looduslikule uuenemisele.
Eraldusel 5 teha lageraie, kuna on olemas järelkasv.

Ülejäänud eraldustel teha sanitarraied.

Lugupidamisega,

tegevjuht

Albert Rüütel

